PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA V1 DO APP DE CÓDIGO DE BARRAS

Especificacao tecnica e executiva

Plano de implementação

23 de março de 2026

> **Para agentes de implementação:** SUB-SKILL OBRIGATÓRIO: Use superpowers:subagent-driven-development (recomendado) ou superpowers:executing-plans para executar este plano tarefa por tarefa. As etapas usam checklist com sintaxe (- [ ]) para acompanhamento.

**Objetivo:** Construir a primeira versão orientada à produção de um sistema multiempresa para coleta de códigos de barras, com leitura por câmera no Android, entrada manual na web, administração no desktop, persistência local offline-first e autenticação/sincronização com Supabase.

**Arquitetura:** O aplicativo usa Flutter com MVVM e Riverpod, Drift como armazenamento relacional local offline-first e Supabase para autenticação, persistência em nuvem, RLS e operações administrativas seguras. O comportamento por plataforma é intencionalmente separado: Android concentra a leitura por câmera, Chrome concentra a coleta manual e a exportação, e Windows Desktop concentra administração e auditoria.

**Stack Tecnológica:** Flutter, Dart, Riverpod, Drift, sqlite3/wasm, mobile_scanner, supabase_flutter, excel, pdf, printing, Vercel, Supabase Edge Functions

---

# ESTRUTURA DE ARQUIVOS PLANEJADA

## Raiz e Ferramentas

• Criar: pubspec.yaml

• Criar: analysis_options.yaml

• Criar: .env.example

• Criar: vercel.json

• Criar: web/index.html

• Criar: web/manifest.json

• Criar: test/

• Criar: integration_test/

## Estrutura Base do App

• Criar: lib/main.dart

• Criar: lib/app/app.dart

• Criar: lib/app/router/app_router.dart

• Criar: lib/app/theme/app_theme.dart

• Criar: lib/app/bootstrap/bootstrap.dart

## Núcleo Compartilhado

• Criar: lib/core/platform/

• Criar: lib/core/errors/

• Criar: lib/core/security/

## Funcionalidades

• Criar: lib/features/auth/

• Criar: lib/features/companies/

• Criar: lib/features/collections/

• Criar: lib/features/readings/

• Criar: lib/features/sync/

• Criar: lib/features/export/

• Criar: lib/features/admin/

• Criar: lib/features/audit/

## Camada de Dados

• Criar: lib/data/local/app_database.dart

• Criar: lib/data/local/tables/

• Criar: lib/data/local/daos/

• Criar: lib/data/remote/supabase/

• Criar: lib/data/repositories/

## Testes

• Criar: test/unit/

• Criar: test/widget/

• Criar: integration_test/app_flow_test.dart

# ESTRATÉGIA DE ENTREGA

Este projeto cobre vários subsistemas, então a execução deve acontecer em fatias verticais:

1. Fundação e bootstrap do workspace

2. Dados offline e primitivas de sincronização

3. Autenticação e acesso por empresa

4. Coletas e leituras

5. Scanner Android e fluxos web/manuais

6. Exportação, administração, auditoria e endurecimento para release

Cada fatia deve terminar em estado funcional antes do início da próxima.

## Tarefa 1: Fazer o bootstrap do workspace Flutter

**Arquivos:**

• Criar: pubspec.yaml

• Criar: analysis_options.yaml

• Criar: lib/main.dart

• Criar: lib/app/app.dart

• Teste: test/widget/smoke_test.dart

• [ ] **Etapa 1: Criar o projeto Flutter no workspace atual**

Executar: `flutter create . --platforms=android,web,windows`

Esperado: Flutter creates `lib/`, `android/`, `web/`, and `windows/`.

• [ ] **Etapa 2: Adicionar as dependências iniciais**

yaml dependencies: flutter: sdk: flutter flutter_riverpod: ^2.6.1 go_router: ^15.1.1 supabase_flutter: ^2.8.4 drift: ^2.28.1 sqlite3: ^2.7.6 sqlite3_flutter_libs: ^0.5.39 path_provider: ^2.1.5 path: ^1.9.1 mobile_scanner: ^7.2.0 excel: ^4.0.6 pdf: ^3.11.3 printing: ^5.14.2 connectivity_plus: ^6.1.4 uuid: ^4.5.1

dev_dependencies: flutter_test: sdk: flutter integration_test: sdk: flutter build_runner: ^2.4.15 drift_dev: ^2.28.1 mocktail: ^1.0.4

• [ ] **Etapa 3: Executar a resolução de dependências**

Executar: `flutter pub get`

Esperado: SUCESSO.

• [ ] **Etapa 4: Escrever o teste falhando para smoke test**

dart import 'package:flutter_test/flutter_test.dart'; import 'package:barcode_app/app/app.dart';

void main() { testWidgets('renders the app shell', (tester) async { await tester.pumpWidget(const BarcodeApp()); expect(find.text('Barcode App'), findsOneWidget); }); }

• [ ] **Etapa 5: Executar o teste de smoke para confirmar que ele falha**

Executar: `flutter test test/widget/smoke_test.dart`

Esperado: FAIL because `BarcodeApp` is not implemented.

• [ ] **Etapa 6: Adicionar a estrutura mínima do app**

lib/main.dart

dart import 'package:flutter/widgets.dart'; import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart'; import 'package:barcode_app/app/app.dart';

void main() { WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized(); runApp(const ProviderScope(child: BarcodeApp())); }

lib/app/app.dart

dart import 'package:flutter/material.dart';

class BarcodeApp extends StatelessWidget { const BarcodeApp({super.key});

@override Widget build(BuildContext context) { return const MaterialApp( home: Scaffold( body: Center(child: Text('Barcode App')), ), ); } }

• [ ] **Etapa 7: Executar o teste de smoke novamente**

Executar: `flutter test test/widget/smoke_test.dart`

Esperado: SUCESSO.

• [ ] **Etapa 8: Commit**

bash git add pubspec.yaml lib/main.dart lib/app/app.dart test/widget/smoke_test.dart git commit -m "chore: bootstrap flutter workspace"

## Tarefa 2: Estruturar roteamento e inicialização do app

**Arquivos:**

• Criar: lib/app/bootstrap/bootstrap.dart

• Criar: lib/app/router/app_router.dart

• Criar: lib/app/theme/app_theme.dart

• Modificar: lib/app/app.dart

• Teste: test/widget/app_router_test.dart

• [ ] **Etapa 1: Escrever o teste falhando para routing test**

dart import 'package:flutter_test/flutter_test.dart'; import 'package:barcode_app/app/app.dart';

void main() { testWidgets('starts on the splash route', (tester) async { await tester.pumpWidget(const BarcodeApp()); expect(find.text('Inicializando...'), findsOneWidget); }); }

• [ ] **Etapa 2: Executar o teste de roteamento**

Executar: `flutter test test/widget/app_router_test.dart`

Esperado: FALHA.

• [ ] **Etapa 3: Adicionar os arquivos de bootstrap e roteador**

lib/app/bootstrap/bootstrap.dart

dart class BootstrapResult { const BootstrapResult(); }

Future<BootstrapResult> bootstrapApplication() async { return const BootstrapResult(); }

lib/app/router/app_router.dart

dart import 'package:flutter/material.dart'; import 'package:go_router/go_router.dart';

GoRouter buildRouter() { return GoRouter( routes: [ GoRoute( path: '/', builder: (_, __) => const Scaffold( body: Center(child: Text('Inicializando...')), ), ), ], ); }

• [ ] **Etapa 4: Conectar roteador e tema ao app**

dart import 'package:flutter/material.dart'; import 'package:barcode_app/app/router/app_router.dart'; import 'package:barcode_app/app/theme/app_theme.dart';

class BarcodeApp extends StatelessWidget { const BarcodeApp({super.key});

@override Widget build(BuildContext context) { return MaterialApp.router( title: 'Barcode App', theme: buildAppTheme(), routerConfig: buildRouter(), ); } }

• [ ] **Etapa 5: Executar o teste de roteamento again**

Executar: `flutter test test/widget/app_router_test.dart`

Esperado: SUCESSO.

• [ ] **Etapa 6: Commit**

bash git add lib/app test/widget/app_router_test.dart git commit -m "feat: add app shell routing"

## Tarefa 3: Criar a base local do banco com Drift

**Arquivos:**

• Criar: lib/data/local/app_database.dart

• Criar: lib/data/local/tables/companies_table.dart

• Criar: lib/data/local/tables/profiles_table.dart

• Criar: lib/data/local/tables/company_memberships_table.dart

• Criar: lib/data/local/tables/collections_table.dart

• Criar: lib/data/local/tables/readings_table.dart

• Criar: lib/data/local/tables/sync_queue_table.dart

• Teste: test/unit/local/app_database_test.dart

• [ ] **Etapa 1: Escrever o teste falhando para schema test**

dart import 'package:flutter_test/flutter_test.dart'; import 'package:barcode_app/data/local/app_database.dart';

void main() { test('database exposes the expected core tables', () { final db = AppDatabase.forTesting(); expect(db.allTables.length, greaterThanOrEqualTo(6)); db.close(); }); }

• [ ] **Etapa 2: Run the schema test**

Executar: `flutter test test/unit/local/app_database_test.dart`

Esperado: FALHA.

• [ ] **Etapa 3: Criar as tabelas do Drift**

Example lib/data/local/tables/readings_table.dart

dart import 'package:drift/drift.dart';

class ReadingsTable extends Table { TextColumn get id => text()(); TextColumn get collectionId => text()(); TextColumn get code => text()(); TextColumn get codeType => text().withDefault(const Constant('unknown'))(); TextColumn get source => text()(); TextColumn get createdBy => text()(); BoolColumn get duplicateConfirmed => boolean().withDefault(const Constant(false))(); DateTimeColumn get createdAt => dateTime()();

@override Set<Column> get primaryKey => {id}; }

• [ ] **Etapa 4: Criar a classe do banco**

dart import 'package:drift/drift.dart'; import 'package:drift/native.dart';

part 'app_database.g.dart';

@DriftDatabase(tables: []) class AppDatabase extends _$AppDatabase { AppDatabase.forTesting() : super(NativeDatabase.memory());

@override int get schemaVersion => 1; }

• [ ] **Etapa 5: Gerar o código do Drift**

Executar: `dart run build_runner build --delete-conflicting-outputs`

Esperado: PASS and `app_database.g.dart` is created.

• [ ] **Etapa 6: Conectar as tabelas à anotação do banco**

Modify app_database.dart to import and expose all table classes.

• [ ] **Etapa 7: Executar novamente o teste do schema**

Executar: `flutter test test/unit/local/app_database_test.dart`

Esperado: SUCESSO.

• [ ] **Etapa 8: Commit**

bash git add lib/data/local test/unit/local/app_database_test.dart git commit -m "feat: add local drift database foundation"

## Tarefa 4: Adicionar DAOs e primitivas da fila de sincronização

**Arquivos:**

• Criar: lib/data/local/daos/readings_dao.dart

• Criar: lib/data/local/daos/collections_dao.dart

• Criar: lib/data/local/daos/sync_queue_dao.dart

• Criar: lib/features/sync/domain/sync_operation.dart

• Teste: test/unit/local/readings_dao_test.dart

• [ ] **Etapa 1: Escrever o teste falhando para DAO test**

dart import 'package:flutter_test/flutter_test.dart'; import 'package:barcode_app/data/local/app_database.dart';

void main() { test('can insert a reading and list it back', () async { final db = AppDatabase.forTesting(); expect(true, isFalse); await db.close(); }); }

• [ ] **Etapa 2: Run the DAO test**

Executar: `flutter test test/unit/local/readings_dao_test.dart`

Esperado: FALHA.

• [ ] **Etapa 3: Implementar o DAO de leituras**

dart import 'package:drift/drift.dart'; import 'package:barcode_app/data/local/app_database.dart';

part 'readings_dao.g.dart';

@DriftAccessor(tables: [ReadingsTable]) class ReadingsDao extends DatabaseAccessor<AppDatabase> with _$ReadingsDaoMixin { ReadingsDao(super.db);

Future<void> insertReading(ReadingsTableCompanion entry) { return into(readingsTable).insert(entry); }

Future<List<ReadingsTableData>> listByCollection(String collectionId) { return (select(readingsTable)..where((t) => t.collectionId.equals(collectionId))).get(); } }

• [ ] **Etapa 4: Implementar sync_queue_dao.dart**

Support enqueue, listPending, markCompleted, and markFailed.

• [ ] **Etapa 5: Generate DAO code**

Executar: `dart run build_runner build --delete-conflicting-outputs`

Esperado: SUCESSO.

• [ ] **Etapa 6: Substituir as asserções provisórias por um teste real do DAO**

Insert one reading and assert the returned list contains the code value.

• [ ] **Etapa 7: Executar novamente o teste do DAO**

Executar: `flutter test test/unit/local/readings_dao_test.dart`

Esperado: SUCESSO.

• [ ] **Etapa 8: Commit**

bash git add lib/data/local/daos lib/features/sync/domain test/unit/local/readings_dao_test.dart git commit -m "feat: add local daos and sync queue primitives"

## Tarefa 5: Adicionar bootstrap do Supabase e estado de sessão autenticada

**Arquivos:**

• Criar: lib/data/remote/supabase/supabase_client_provider.dart

• Criar: lib/features/auth/domain/current_session.dart

• Criar: lib/features/auth/data/auth_repository.dart

• Criar: lib/features/auth/application/auth_controller.dart

• Teste: test/unit/auth/auth_controller_test.dart

• [ ] **Etapa 1: Escrever o teste falhando para auth test**

dart import 'package:flutter_test/flutter_test.dart';

void main() { test('starts unauthenticated by default', () { expect(true, isFalse); }); }

• [ ] **Etapa 2: Run the auth test**

Executar: `flutter test test/unit/auth/auth_controller_test.dart`

Esperado: FALHA.

• [ ] **Etapa 3: Modelar a sessão atual**

dart class CurrentSession { const CurrentSession({ required this.userId, required this.activeCompanyId, required this.roles, });

final String userId; final String? activeCompanyId; final Set<String> roles; }

• [ ] **Etapa 4: Adicionar o provider do Supabase**

Expose Supabase.instance.client through Riverpod in supabase_client_provider.dart.

• [ ] **Etapa 5: Implementar o controlador de autenticação**

Use an AsyncNotifier<CurrentSession?> that loads null before login.

• [ ] **Etapa 6: Substituir o teste provisório de autenticação**

Assert the controller returns null on cold start.

• [ ] **Etapa 7: Executar novamente o teste de autenticação**

Executar: `flutter test test/unit/auth/auth_controller_test.dart`

Esperado: SUCESSO.

• [ ] **Etapa 8: Commit**

bash git add lib/features/auth lib/data/remote/supabase test/unit/auth/auth_controller_test.dart git commit -m "feat: add auth session foundation"

## Tarefa 6: Implementar login por matrícula usando identidade técnica no Supabase

**Arquivos:**

• Criar: lib/features/auth/domain/login_request.dart

• Criar: lib/features/auth/presentation/login_page.dart

• Modificar: lib/features/auth/data/auth_repository.dart

• Modificar: lib/features/auth/application/auth_controller.dart

• Modificar: lib/app/router/app_router.dart

• Teste: test/widget/login_page_test.dart

• [ ] **Etapa 1: Escrever o teste falhando para login widget test**

dart import 'package:flutter_test/flutter_test.dart';

void main() { testWidgets('shows Empresa, Matrícula e Senha fields', (tester) async { expect(find.text('Matrícula'), findsNothing); }); }

• [ ] **Etapa 2: Run the login widget test**

Executar: `flutter test test/widget/login_page_test.dart`

Esperado: FALHA.

• [ ] **Etapa 3: Modelar a requisição de login**

dart class LoginRequest { const LoginRequest({ required this.companyCode, required this.matricula, required this.password, });

final String companyCode; final String matricula; final String password; }

• [ ] **Etapa 4: Construir a página de login**

Create fields for Empresa, Matrícula, and Senha.

• [ ] **Etapa 5: Implementar o login no repositório**

dart Future<void> signIn(LoginRequest request) async { final technicalEmail = '${request.companyCode}.${request.matricula}@local.barcode-app'; await _client.auth.signInWithPassword( email: technicalEmail, password: request.password, ); }

• [ ] **Etapa 6: Direcionar usuários não autenticados para LoginPage**

Update app_router.dart accordingly.

• [ ] **Etapa 7: Executar novamente o teste do widget de login**

Executar: `flutter test test/widget/login_page_test.dart`

Esperado: SUCESSO.

• [ ] **Etapa 8: Commit**

bash git add lib/features/auth lib/app/router/app_router.dart test/widget/login_page_test.dart git commit -m "feat: add login by matricula"

## Tarefa 7: Implementar acesso multiempresa e troca de empresa ativa

**Arquivos:**

• Criar: lib/features/companies/domain/company_access.dart

• Criar: lib/features/companies/data/company_access_repository.dart

• Criar: lib/features/companies/application/active_company_controller.dart

• Criar: lib/features/companies/presentation/company_switcher.dart

• Teste: test/unit/companies/active_company_controller_test.dart

• [ ] **Etapa 1: Escrever o teste falhando para company access test**

dart import 'package:flutter_test/flutter_test.dart';

void main() { test('requires explicit company selection when multiple companies exist', () { expect(true, isFalse); }); }

• [ ] **Etapa 2: Run the company access test**

Executar: `flutter test test/unit/companies/active_company_controller_test.dart`

Esperado: FALHA.

• [ ] **Etapa 3: Modelar o acesso por empresa**

dart class CompanyAccess { const CompanyAccess({ required this.companyId, required this.companyName, required this.role, });

final String companyId; final String companyName; final String role; }

• [ ] **Etapa 4: Implementar o controlador da empresa ativa**

It should hold the selected company and reject writes when none is selected.

• [ ] **Etapa 5: Adicionar a interface de troca de empresa**

Use DropdownMenu and show only permitted companies.

• [ ] **Etapa 6: Substituir a asserção provisória**

Assert that the controller remains null until a company is explicitly selected.

• [ ] **Etapa 7: Executar novamente o teste de acesso por empresa**

Executar: `flutter test test/unit/companies/active_company_controller_test.dart`

Esperado: SUCESSO.

• [ ] **Etapa 8: Commit**

bash git add lib/features/companies test/unit/companies/active_company_controller_test.dart git commit -m "feat: add multi-company access controls"

## Tarefa 8: Adicionar o domínio de coletas e a interface da lista de coletas

**Arquivos:**

• Criar: lib/features/collections/domain/collection_status.dart

• Criar: lib/features/collections/data/collections_repository.dart

• Criar: lib/features/collections/application/collections_controller.dart

• Criar: lib/features/collections/presentation/collections_page.dart

• Teste: test/widget/collections_page_test.dart

• [ ] **Etapa 1: Escrever o teste falhando para collections page test**

dart import 'package:flutter_test/flutter_test.dart';

void main() { testWidgets('shows the create collection action', (tester) async { expect(find.text('Nova coleta'), findsNothing); }); }

• [ ] **Etapa 2: Run the collections widget test**

Executar: `flutter test test/widget/collections_page_test.dart`

Esperado: FALHA.

• [ ] **Etapa 3: Adicionar modelos e repositório de coletas**

Implement open, closed, and syncing statuses.

• [ ] **Etapa 4: Construir a página de coletas**

dart Scaffold( appBar: AppBar(title: const Text('Coletas')), floatingActionButton: FloatingActionButton.extended( onPressed: () {}, label: const Text('Nova coleta'), ), )

• [ ] **Etapa 5: Direcionar usuários autenticados para /collections**

Update app_router.dart.

• [ ] **Etapa 6: Executar novamente o teste do widget de coletas**

Executar: `flutter test test/widget/collections_page_test.dart`

Esperado: SUCESSO.

• [ ] **Etapa 7: Adicionar um teste unitário para criação de coleta**

Create test/unit/collections/collections_controller_test.dart and assert a new collection is saved with open status.

• [ ] **Etapa 8: Commit**

bash git add lib/features/collections lib/app/router/app_router.dart test/widget/collections_page_test.dart test/unit/collections git commit -m "feat: add collection management foundation"

## Tarefa 9: Implementar registro de leituras, aviso de duplicidade e atualização em tempo real da lista

**Arquivos:**

• Criar: lib/features/readings/domain/reading_input.dart

• Criar: lib/features/readings/domain/duplicate_decision.dart

• Criar: lib/features/readings/data/readings_repository.dart

• Criar: lib/features/readings/application/readings_controller.dart

• Criar: lib/features/readings/presentation/readings_page.dart

• Teste: test/unit/readings/readings_controller_test.dart

• Teste: test/widget/readings_page_test.dart

• [ ] **Etapa 1: Escrever o teste falhando para duplicate policy test**

dart import 'package:flutter_test/flutter_test.dart';

void main() { test('returns duplicate warning when the code already exists in the collection', () { expect(true, isFalse); }); }

• [ ] **Etapa 2: Run the duplicate policy test**

Executar: `flutter test test/unit/readings/readings_controller_test.dart`

Esperado: FALHA.

• [ ] **Etapa 3: Modelar a entrada de leitura**

dart class ReadingInput { const ReadingInput({ required this.collectionId, required this.code, required this.source, });

final String collectionId; final String code; final String source; }

• [ ] **Etapa 4: Implementar a lógica do controlador**

dart Future<DuplicateDecision> registerReading(ReadingInput input) async { final exists = await _repository.existsInCollection(input.collectionId, input.code); if (exists) return const DuplicateDecision.warning(); await _repository.saveReading(input); return const DuplicateDecision.saved(); }

• [ ] **Etapa 5: Adicionar a página de leituras**

Render collection title, total count, scrolling list, and a placeholder delete gesture.

• [ ] **Etapa 6: Adicionar o teste de widget para o contador total**

Create test/widget/readings_page_test.dart and assert Total: 0.

• [ ] **Etapa 7: Executar os testes de leitura**

Executar: `flutter test test/unit/readings/readings_controller_test.dart test/widget/readings_page_test.dart`

Esperado: SUCESSO.

• [ ] **Etapa 8: Commit**

bash git add lib/features/readings test/unit/readings test/widget/readings_page_test.dart git commit -m "feat: add reading registration and duplicate warnings"

## Tarefa 10: Adicionar o fluxo de scanner por câmera no Android

**Arquivos:**

• Criar: lib/features/readings/presentation/android_scanner_view.dart

• Modificar: lib/features/readings/presentation/readings_page.dart

• Criar: lib/core/platform/platform_capabilities.dart

• Teste: test/widget/android_scanner_view_test.dart

• [ ] **Etapa 1: Escrever o teste falhando para scanner widget test**

dart import 'package:flutter_test/flutter_test.dart';

void main() { testWidgets('shows scanner placeholder on supported platforms', (tester) async { expect(find.text('Abrir scanner'), findsNothing); }); }

• [ ] **Etapa 2: Run the scanner widget test**

Executar: `flutter test test/widget/android_scanner_view_test.dart`

Esperado: FALHA.

• [ ] **Etapa 3: Modelar as capacidades por plataforma**

Create a helper exposing supportsCameraScanning.

• [ ] **Etapa 4: Implementar a view do scanner Android**

dart import 'package:flutter/material.dart'; import 'package:mobile_scanner/mobile_scanner.dart';

class AndroidScannerView extends StatelessWidget { const AndroidScannerView({super.key, required this.onDetected});

final ValueChanged<String> onDetected;

@override Widget build(BuildContext context) { return MobileScanner( onDetect: (capture) { final value = capture.barcodes.first.rawValue; if (value != null && value.isNotEmpty) onDetected(value); }, ); } }

• [ ] **Etapa 5: Adicionar um caminho alternativo para plataformas sem suporte**

Show manual entry on web and Windows; show camera on Android only.

• [ ] **Etapa 6: Executar novamente o teste do widget do scanner**

Executar: `flutter test test/widget/android_scanner_view_test.dart`

Esperado: SUCESSO.

• [ ] **Etapa 7: Executar uma verificação rápida no Android**

Executar: `flutter run -d android`

Esperado: Camera permission request and scanner preview.

• [ ] **Etapa 8: Commit**

bash git add lib/features/readings/presentation lib/core/platform test/widget/android_scanner_view_test.dart git commit -m "feat: add android barcode scanner flow"

## Tarefa 11: Adicionar entrada manual de código para Chrome e Windows

**Arquivos:**

• Criar: lib/features/readings/presentation/manual_entry_form.dart

• Modificar: lib/features/readings/presentation/readings_page.dart

• Teste: test/widget/manual_entry_form_test.dart

• [ ] **Etapa 1: Escrever o teste falhando para manual entry test**

dart import 'package:flutter_test/flutter_test.dart';

void main() { testWidgets('allows manual code submission', (tester) async { expect(find.text('Adicionar código'), findsNothing); }); }

• [ ] **Etapa 2: Run the manual entry widget test**

Executar: `flutter test test/widget/manual_entry_form_test.dart`

Esperado: FALHA.

• [ ] **Etapa 3: Implementar o formulário de entrada manual**

dart import 'package:flutter/material.dart';

class ManualEntryForm extends StatefulWidget { const ManualEntryForm({super.key, required this.onSubmit});

final ValueChanged<String> onSubmit;

@override State<ManualEntryForm> createState() => _ManualEntryFormState(); }

class _ManualEntryFormState extends State<ManualEntryForm> { final controller = TextEditingController();

@override Widget build(BuildContext context) { return Row( children: [ Expanded( child: TextField( controller: controller, decoration: const InputDecoration(labelText: 'Código'), ), ), FilledButton( onPressed: () => widget.onSubmit(controller.text.trim()), child: const Text('Adicionar código'), ), ], ); } }

• [ ] **Etapa 4: Adicionar o formulário às plataformas sem scanner**

Update readings_page.dart.

• [ ] **Etapa 5: Executar novamente o teste do widget de entrada manual**

Executar: `flutter test test/widget/manual_entry_form_test.dart`

Esperado: SUCESSO.

• [ ] **Etapa 6: Fazer smoke test no Chrome e no Windows**

Run:

• flutter run -d chrome

• flutter run -d windows

Esperado: Manual entry path renders without camera access.

• [ ] **Etapa 7: Commit**

bash git add lib/features/readings/presentation test/widget/manual_entry_form_test.dart git commit -m "feat: add manual reading entry for web and desktop"

## Tarefa 12: Implementar o motor de sincronização com polling e retentativas

**Arquivos:**

• Criar: lib/features/sync/application/sync_controller.dart

• Criar: lib/features/sync/data/sync_repository.dart

• Criar: lib/features/sync/presentation/sync_status_banner.dart

• Teste: test/unit/sync/sync_controller_test.dart

• [ ] **Etapa 1: Escrever o teste falhando para sync controller test**

dart import 'package:flutter_test/flutter_test.dart';

void main() { test('syncs pending queue items when online', () { expect(true, isFalse); }); }

• [ ] **Etapa 2: Run the sync controller test**

Executar: `flutter test test/unit/sync/sync_controller_test.dart`

Esperado: FALHA.

• [ ] **Etapa 3: Implementar o controlador de sincronização**

It should watch connectivity, list pending queue items, push one item at a time, and mark queue rows completed or failed.

• [ ] **Etapa 4: Adicionar o banner de sincronização**

Display Offline, Sincronizando, Sincronizado, or Falha na sincronização.

• [ ] **Etapa 5: Substituir o teste provisório por um teste com repositório fake**

Assert that one pending item is marked complete after a successful sync push.

• [ ] **Etapa 6: Executar novamente o teste do controlador de sincronização**

Executar: `flutter test test/unit/sync/sync_controller_test.dart`

Esperado: SUCESSO.

• [ ] **Etapa 7: Adicionar o banner às páginas de coletas e leituras**

Modify collections_page.dart and readings_page.dart.

• [ ] **Etapa 8: Commit**

bash git add lib/features/sync lib/features/collections/presentation lib/features/readings/presentation test/unit/sync/sync_controller_test.dart git commit -m "feat: add offline sync engine"

## Tarefa 13: Adicionar exportação para XLSX e PDF

**Arquivos:**

• Criar: lib/features/export/data/xlsx_export_service.dart

• Criar: lib/features/export/data/pdf_export_service.dart

• Criar: lib/features/export/presentation/export_actions.dart

• Teste: test/unit/export/xlsx_export_service_test.dart

• Teste: test/unit/export/pdf_export_service_test.dart

• [ ] **Etapa 1: Escrever o teste falhando para export tests**

Create one test for XLSX payload generation and one for PDF generation.

• [ ] **Etapa 2: Executar os testes de exportação**

Executar: `flutter test test/unit/export/xlsx_export_service_test.dart test/unit/export/pdf_export_service_test.dart`

Esperado: FALHA.

• [ ] **Etapa 3: Implementar a exportação XLSX**

Columns:

• Código

• Tipo

• Origem

• Operador

• Data/Hora

• [ ] **Etapa 4: Implementar a exportação PDF**

Include company, collection, total, and a reading table.

• [ ] **Etapa 5: Adicionar botões de exportação à interface da coleta**

Expose Exportar XLSX and Exportar PDF.

• [ ] **Etapa 6: Executar os testes de exportação again**

Executar: `flutter test test/unit/export/xlsx_export_service_test.dart test/unit/export/pdf_export_service_test.dart`

Esperado: SUCESSO.

• [ ] **Etapa 7: Commit**

bash git add lib/features/export test/unit/export git commit -m "feat: add collection export actions"

## Tarefa 14: Adicionar gestão administrativa de usuários e atribuição de papéis

**Arquivos:**

• Criar: lib/features/admin/domain/admin_user_create_request.dart

• Criar: lib/features/admin/data/admin_repository.dart

• Criar: lib/features/admin/application/admin_controller.dart

• Criar: lib/features/admin/presentation/admin_users_page.dart

• Teste: test/unit/admin/admin_controller_test.dart

• Teste: test/widget/admin_users_page_test.dart

• [ ] **Etapa 1: Escrever o teste falhando para admin permission test**

dart import 'package:flutter_test/flutter_test.dart';

void main() { test('only admins can create users', () { expect(true, isFalse); }); }

• [ ] **Etapa 2: Run the admin test**

Executar: `flutter test test/unit/admin/admin_controller_test.dart`

Esperado: FALHA.

• [ ] **Etapa 3: Modelar a requisição administrativa de criação de usuário**

Include matrícula, nome, empresas, papéis, and optional cargo global.

• [ ] **Etapa 4: Implementar o repositório administrativo usando uma Edge Function**

Call a secure endpoint such as /functions/v1/admin-create-user.

• [ ] **Etapa 5: Construir a página administrativa de usuários**

Render Nome, Matrícula, Empresas, Papéis, Cargo global, and Criar usuário.

• [ ] **Etapa 6: Adicionar o teste de widget administrativo**

Assert that Criar usuário is shown on the admin page.

• [ ] **Etapa 7: Executar novamente os testes administrativos**

Executar: `flutter test test/unit/admin/admin_controller_test.dart test/widget/admin_users_page_test.dart`

Esperado: SUCESSO.

• [ ] **Etapa 8: Commit**

bash git add lib/features/admin test/unit/admin test/widget/admin_users_page_test.dart git commit -m "feat: add admin user management"

## Tarefa 15: Adicionar logs de auditoria e ações de editar/excluir condicionadas por permissão

**Arquivos:**

• Criar: lib/features/audit/data/audit_repository.dart

• Criar: lib/features/audit/presentation/audit_page.dart

• Modificar: lib/features/readings/application/readings_controller.dart

• Modificar: lib/features/readings/presentation/readings_page.dart

• Teste: test/unit/audit/audit_repository_test.dart

• Teste: test/widget/reading_actions_visibility_test.dart

• [ ] **Etapa 1: Escrever o teste falhando para audit test**

dart import 'package:flutter_test/flutter_test.dart';

void main() { test('records delete events with actor and target identifiers', () { expect(true, isFalse); }); }

• [ ] **Etapa 2: Run the audit test**

Executar: `flutter test test/unit/audit/audit_repository_test.dart`

Esperado: FALHA.

• [ ] **Etapa 3: Implementar os métodos do repositório de auditoria**

Support create, edit, delete, and close-collection events.

• [ ] **Etapa 4: Controlar ações de editar e excluir por papel**

Only operador, gestor, and admin can edit or delete readings.

• [ ] **Etapa 5: Adicionar a página de auditoria**

List event summaries with actor, action, target, and timestamp.

• [ ] **Etapa 6: Adicionar um teste de widget para visibilidade das ações**

Assert that a leitor cannot see edit/delete controls.

• [ ] **Etapa 7: Executar os dois testes de auditoria**

Executar: `flutter test test/unit/audit/audit_repository_test.dart test/widget/reading_actions_visibility_test.dart`

Esperado: SUCESSO.

• [ ] **Etapa 8: Commit**

bash git add lib/features/audit lib/features/readings test/unit/audit test/widget/reading_actions_visibility_test.dart git commit -m "feat: add audit logging and permission-gated reading actions"

## Tarefa 16: Adicionar configuração de PWA, configuração de deploy e verificação completa

**Arquivos:**

• Modificar: web/manifest.json

• Modificar: web/index.html

• Criar: vercel.json

• Criar: .env.example

• Teste: integration_test/app_flow_test.dart

• [ ] **Etapa 1: Escrever o teste falhando para integration test skeleton**

dart import 'package:flutter_test/flutter_test.dart';

void main() { testWidgets('placeholder end-to-end app flow', (tester) async { expect(true, isFalse); }); }

• [ ] **Etapa 2: Run the integration test**

Executar: `flutter test integration_test/app_flow_test.dart`

Esperado: FALHA.

• [ ] **Etapa 3: Configurar o manifesto do PWA**

Ensure manifest.json includes app name, short name, theme colors, and display: standalone.

• [ ] **Etapa 4: Adicionar configuração da Vercel e template de ambiente**

vercel.json

json { "cleanUrls": true, "headers": [ { "source": "/(.*).wasm", "headers": [ { "key": "Content-Type", "value": "application/wasm" } ] } ] }

.env.example

env SUPABASE_URL= SUPABASE_ANON_KEY= APP_ENV=development

• [ ] **Etapa 5: Substituir o placeholder da integração**

Cover login page, company selection, collections page, and readings page rendering.

• [ ] **Etapa 6: Executar a suíte completa de testes**

Executar: `flutter test`

Esperado: SUCESSO.

• [ ] **Etapa 7: Executar verificações rápidas por plataforma**

Run:

• flutter run -d chrome

• flutter run -d android

• flutter run -d windows

Expected:

• Chrome uses manual entry

• Android uses scanner

• Windows uses manual/admin flows

• [ ] **Etapa 8: Commit**

bash git add web vercel.json .env.example integration_test/app_flow_test.dart git commit -m "chore: add pwa deployment and verification setup"

# CHECKLIST FINAL DE VERIFICAÇÃO

• [ ] Run flutter pub get

• [ ] Run dart run build_runner build --delete-conflicting-outputs

• [ ] Run flutter test

• [ ] Run Android smoke flow with camera permissions

• [ ] Run Chrome smoke flow with manual entry and export

• [ ] Run Windows smoke flow with admin pages

• [ ] Verify offline write then online sync recovery

• [ ] Verify duplicate warning and confirm path

• [ ] Verify unauthorized actions are rejected server-side

• [ ] Verify only admins can create users

# OBSERVAÇÕES PARA EXECUÇÃO

• Use @superpowers/test-driven-development durante a implementação de cada tarefa.

• Use @superpowers/verification-before-completion antes de afirmar que uma tarefa foi concluída.

• Não implemente extração de códigos de barras em PDF neste plano.

• Não adicione leitura por câmera no Chrome ou no Windows neste plano.

• Mantenha a identidade técnica do Supabase oculta da interface e dos fluxos operacionais.